危废气化炉及附属设备拆除工程招标书

一、投标邀请

鑫广绿环再生资源股份有限公司现对危废气化炉及附属设备拆除工程进行招标，特邀请贵公司参加投标。

1、项目简介：

1.1 项目内容：危废气化炉及附属设备拆除工程

1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区危废中心

1.3项目明细：（详见附件一开标一览表及附件二承包商要求 ）

2、投标人资质要求：

2.1符合国家和地方的相关要求和规定

2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备拆除相关设备的专业资质，及相关拆除方案。投标人需具备项目负责人、安全员人员及证件， 所有施工人员需具有100万以上的雇主责任险或意外险，涉及动火及登高等特殊作业需要相关证件。

3、发标与投标信息：

3.1 发标时间：2023年1月09日（周一）。

3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。

3.3 返标截止时间：2023年1月16日12：00。

3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com

3.5 招标联系人： 钟连芹 （手机18663875734）。

3.6技术答疑部门： 杨总（18761772216）

3.7 开标时间：2023年1月16日13：30

3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。

二、投标须知

1、适用范围：

危废气化炉及附属设备拆除工程

2、名称定义：

2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。

2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。

2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。

3、 投标文件及组成：

3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。

3.2开标一览表（见附件一）。

4、交货工期：

4.1 本项目制作周期为签订合同次日起30天完成。

4.2中标人须在与业主签订制作合同后迅速安排制作，做好该项目中标人厂内自制部分的材料及外购部件的采购工作，以保证该项目保质保量按时完成，逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。

5、投标文件：

5.1投标文件一式1份。

5.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。

5.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。

5.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。

5.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。

5.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。

5.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。

6、报价要求：

6.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。

6.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。

6.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。

6.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。

7、时间要求

中标人依据要求交货并完成验收，周期自合同签订后30天完成（具体施工时间及日期以生产的要求为准）逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。

8、验收要求

满足现场生产及相关要求。

- 付款方式：签订合同后支付50%，拆除完毕验收后支付50%。其中50%以上的款项以银行电子承兑形式支付。

- 10、合同签订

10.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。

10.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。

附件一：

开标一览表

项目名称：危废气化炉及附属设备拆除工程

| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 万元（人民币） |  |  |
| 品名 |  | 数量 | 总价 | 备注 |
| 危废气化炉及附属设备拆除工程(含拆除设备转移到厂区南部) |  | 1 |  |  |
| 合计总金额： |  |  |  |  |
| 工期 | 工期30天，须在规定的时间内完成 |  |  |  |
| 付款方式：签订合同后支付50%，拆除完毕验收后支付50%。其中50%以上的款项以银行电子承兑形式支付。 |  |  |  |  |

备注：1.本页必须加盖公章

- 此报价包含人工费及劳保费等3%或者13%增值税发票。

附件二：        承包商管理要求

为切实推进公司废包装物资源化利用项目进度计划，强化项目施工安全管理，杜绝和防范安全生产责任事故发生，依据《安全生产法》、《山东省安全生产条例》和建筑相关施工安全管理要求，结合公司安全管理制度，现对本项目承包商安全提出以下要求。

承包商资质要求

1、承包商应提供本单位营业执照、企业法人资格和身份证复印件以及项目施工负责人委托书；

2、承包商应具备本改造项目所必需的相关安装拆除施工资质；

3、承包商应提供相关施工简历及近三年无生产安全事故证明。

承包商人员资质

承包商应根据项目施工人员和规模提供符合国家法律法规和山东省相关法规标准要求，为本项目施工设置的安全管理机构和规定数量的安全管理人员及任命正式红头文件；

现场按要求配备项目经理和安全管理人员，项目经理和安全管理人员需具备安全管理资格证书，且提供证件的人员须在施工现场进行项目施工管理；

相关特种人员如电焊工、电工、架子工、高处作业人员和操作特种设备等特种作业人员需持相应的合法有效资格证书；

三、相关保险要求（二者必须有其一）

1、承包商须提供所属施工人员相关工伤保险证明（人社部门本单位员工相关缴费证明）；

2、提供相关作业人员不低于100万/人的人身意外伤害保险（以项目参保或个人意外伤害保险）。

四、其他要求

1、针对所属施工编制完善的拆除施工组织方案，重点提报本项目安全技术措施；方案中须列明但不限于安全措施、消除污染的措施、拆除过程中的扬尘、噪声的控制措施，

2、施工器具涉及特种设备的，应提供有效的监督检验期和注册登记手续；

3、为现场相关作业人员提供特种劳动防护用品的应符合国家安全标准要求，具备有效的产品合格证和鉴定检验报告；

4、承包商应具备完善的施工作业安全管理制度，全员安全生产责任制，人员经三级安全教育培训合格；

5、承包商入场前需签订单独的安全生产管理协议（承包商盖章），明确双方安全管理职责及施工违规考核标准；

6、所有相关资质证件需提供原件和加盖公章的复印件（公司查验原件留存复印件），施工现场人员相关身份证复印件和准确地联系方式。

五、相关说明

1、本项目所指承包商为A9车间改造（拆、装）、设备拆、安装以及B8预处理车间从事相关施工作业的施工单位；

2、严格按照公司《承包商安全管理制度》中“承包商安全条件预审表”要求对承包商进行审查。